АДМИНИСТРАЦИЯ УРЖУМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УРЖУМСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.05.2025                                                                                                               69

дер. Богданово Уржумского района

Кировской области

Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду  2025-2026 гг. в сфере теплоснабжения на территории Уржумского сельского поселения Уржумского района Кировской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с учетом требований Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Минэнерго России  от 13.11.2024 № 2234, Уставом муниципального образования Уржумское сельское поселение Уржумского района Кировской области,  администрация Уржумского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план подготовки к отопительному  периоду 2025 -2026  г.г в  сфере теплоснабжения на территории Уржумского сельского поселения, согласно приложению.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы администрации Сагадуллину А.А.

- Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Уржумского сельского поселения.

- Настоящее постановление  вступает в силу  с момента его подписания.

| Глава администрации Уржумского сельского поселения | Л. А. Платунова |
| --- | --- |
| ПОДГОТОВЛЕНО заместитель главы администрации СОГЛАСОВАНО Ведущий специалист, юрисконсульт | А.А. Сагадуллина Е.Н.Цырульникова |

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Уржумского сельского поселения

от 16.05.2025  № 69

ПЛАН

подготовки к отопительному  периоду 2025 – 2026 г.г. в сфере теплоснабжения на территории Уржумского сельского поселения

| № п\п | Наименование мероприятий, работ | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение рабочего совещания совместно с теплоснабжающими организациями для выработки единого подхода к оценке состояния коммуникаций и тепловых контуров зданий | Не позднее 10.06.2025 | Глава поселения, заместитель главы администрации, руководители предприятий и организаций, имеющие на своем балансе котельные (по согласованию) |
| 2. | Обеспечение заготовки топлива в соответствии с утвержденным сводным тепловым балансом и календарным графиком поставок топлива для отопления жилфонда и объектов социальной сферы | В течение отопительного периода 2025/2026 | Глава поселения, заместитель главы администрации, руководители предприятий и организаций, имеющие на своем балансе котельные (по согласованию) |
| 3. | Определение мест для выгрузки и хранения топлива, организация охранных мероприятий в местах хранения топлива, обеспечение сохранности остатков топлива с отопительного сезона 2025/2026 гг. | В течение отопительного периода 2025/2026 | Глава поселения, заместитель главы администрации, руководители предприятий и организаций, имеющие на своем балансе котельные (по согласованию) |
| 4. | Обеспечение сохранности остатков топлива с отопительного сезона 2025/2026 гг. | До начала отопительного периода 2025/2026 | Глава поселения, заместитель главы администрации, директор МКУК «Русско – Тимкинский СДК» |
| 5. | Осуществление еженедельного мониторинга заготовки топлива и его наличия с учетом создания его запасов | В течение отопительного периода 2025/2026 | Глава поселения, заместитель главы администрации |
| 6. | Обеспечение необходимого наличия постоянного запаса дров в объеме потребления, равным не менее 45 суткам | В течение отопительного периода 2025/2026 | Глава поселения, заместитель главы администрации, руководители предприятий и организаций, имеющие на своем балансе котельные и другие источники тепла (по согласованию) |
| 7. | Использование местных видов топлива на источниках теплоснабжения, при условии обеспечения температурного режима у потребителя | В течение отопительного периода 2025/2026 | Глава поселения |
| 8. | Осуществление проверки готовности объектов к предстоящему сезону с выдачей паспортов готовности к отопительному сезону | до 15.08.2025 | Глава поселения, заместитель главы администрации, директор МКУК «Русско – Тимкинский СДК», руководители учреждений расположенных на территории поселения (по согласованию) |
| 9. | Обеспечить техническое решение вопросов по переводу в случае необходимости котельных на резервные виды топлива, включение в работу резервных источников тепла | В течение отопительного периода 2025/2026 | Глава поселения, заместитель главы администрации, начальник ЮТСР КОГУП «Облкоммунсервис» (по согласованию) |
| 10. | Обеспечить контроль объемов и потребления энергоресурсов организациями бюджетной сферы в пределах установленных лимитов и персональную ответственность за сверхнормативное потребление | В течение отопительного периода 2025/2026 | Глава поселения, директор МКУК «Русско – Тимкинский СДК» |
| 11. | Организация контроля за качеством и хранением топлива, в том числе приобретением, хранением, складированием дров | В течение отопительного периода 2025/2026 | Глава поселения, директор МКУК «Русско – Тимкинский СДК» |
| 12. | Организация контроля, за своевременностью расчетов организаций, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы, за потребленные топливно-энергетические ресурсы | В течение отопительного периода 2025/2026 | Глава поселения, зам. главы по финансам |
| 13. | Выполнение ремонта основного оборудования в соответствии с утвержденными графиками, осуществление проверки готовности объектов жизнеобеспечения к предстоящему отопительному сезону с выдачей паспортов готовности к отопительному сезону с учетом обеспечения работоспособности резервных топливных хозяйств на газовых котельных и наличия резервного топлива | В течение отопительного периода 2025/2026 | Глава поселения, начальник ЮТСР КОГУП «Облкоммунсервис» (по согласованию) |
| 14. | Принять меры к обработке взаимодействия по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения | В течение отопительного периода 2025/2026 | Глава поселения, начальник ЮТСР КОГУП «Облкоммунсервис» (по согласованию), администрация муниципального района (по согласованию) |
| 15. | Выполнение работ по подготовке к осеннее – зимнему периоду в соответствии с утвержденными мероприятиями и графиками | до 20.08.2025 | Глава поселения, начальник ЮТСР КОГУП «Облкоммунсервис» (по согласованию), администрация муниципального района (по согласованию) |

Приложение

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

Уржумского сельского поселения

От 16.05.2025   № 69

АКТ

Оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

2025/2026 гг.

д. Богданово                                                                                    «___»_____20__г

Комиссия, образованная ____________________________________________________________________

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

В соответствии  с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от «___»_______20___г.,  утвержденной

________________________________________________________________________________________________

(Фамилия, инициалы руководителя (его заместителя) уполномоченного органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)

с  «___» __________20___г. по «___» ______20____г. в соответствии с  Федеральным законом от 27 июля 2010 г № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провели оценку обеспечения готовности к отопительному периоду

____________________________________________________________________

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка  обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

1.__________________;

2.__________________;

3.__________________;

NN_________________.

В ходе проведения оценки  обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия  установила:

1.Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

| Объект оценки обеспечения готовности | Уровень готовности (Готов/ готов с условиями/не готов) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| NN |  |

2.Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

| Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности | Уровень готовности (Готов/готов с условиями /не готов) |
| --- | --- |

Приложение: 1.Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду _________________на__л.в 1 экз.

Объект оценки обеспечения готовности)

2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду __________________ на ___л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

3. Оценочный лист для расчета  индекса готовности к отопительному  периоду __________________на ___л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии:__________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель  председателя комиссии:____________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _____________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«___»_____________20___г ____________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его

уполномоченного представителя) в отношении

которого проводилась оценка обеспечения

готовности к отопительному периоду)